ID	3
Name	Anlegen eines Tickets
Beschreibung	Ich als Nutzer möchte über die Website ein neues Ticket anlegen können.
Akzeptanzkriterium	-Auf der Ticketübersicht befindet sich ein Knopf zum Anlegen eines neuen Tickets / - Nach dem Drücken des Knopfes öffnet sich ein neues Fenster/eine neue Seite, über das der Name und die Beschreibung des Tickets eingegeben werden können / - Das Ticket wird daraufhin mit den übergebenen Informationen in die Datenbank hinzugefügt und die Felder zum Status, des Anlegedatums und der letzten Bearbeitung werden automatisch gefüllt
Geschätzter Aufwand	3 SP
Entwickler	Frederik
Umgesetzt in Iteration	2
Tatsächlicher Aufwand	4
Velocity(Std./Story Point)	4/3
Bemerkung