ID	07
Name	Ticket wiederherstellen
Beschreibung	Ich als Nutzer möchte ein geschlossenes Ticket wiederherstellen können.
Akzeptanzkriterium	-Tickets die den Status „done“ haben, können in der „Alle Tickets“ Übersicht wiederhergestellt werden / -Die ursprünglichen Daten und die Tickethistorie bleiben dabei unverändert / -In der Ticketübersicht gibt es einen Button der die Funktion „Ticket wiederherstellen“ durchführt / -Das Ticket wird durch Drücken des Buttons auf „open“ gesetzt
Geschätzter Aufwand	4
Entwickler	Pascal
Umgesetzt in Iteration	5
Tatsächlicher Aufwand	3
Velocity(Std./Story Point)	3/4
Bemerkung